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Акт осмотра площадки перед выбором подрядчика
Методическая форма 09. Заполняется участниками проекта.
Объект и адрес: [сведения]
Дата, время и цель осмотра: [сведения]
Участники и полномочия: [организация, ФИО, роль]
Зоны доступа и ограничения: [доступные / недоступные участки]
	Место / код фото
	Наблюдаемый факт
	Значение для работ

	[зона, Ф-01]
	[подъезд, разгрузка, стеснённость]
	[что учесть или проверить]

	[зона, Ф-02]
	[сети и точки подключения]
	[данные, требующие проверки]

	[зона, Ф-03]
	[наличие конструкций и материалов]
	[границы достройки]

	[зона, Ф-04]
	[состояние существующих работ]
	[ограничение вывода]



Измерения, приборы и метод: [что измерено; при отсутствии — указать]
Что скрыто, недоступно или не исследовано: [перечень]
Документы и дополнительные обследования: [что требуется]
Приложения: [фото с местом и датой, схемы, обмеры]
Особые мнения и замечания участников: [содержание]
Акт фиксирует доступные факты на дату осмотра. Он не является актом приёмки работ и сам по себе не подтверждает безопасность конструкций или объём скрытых работ.
Участник 1: [должность, ФИО] __________________  Дата: [дд.мм.гггг]
Участник 2: [должность, ФИО] __________________  Дата: [дд.мм.гггг]


Инструкция по заполнению
Кто заполняет: Представители заказчика и осматривающей стороны
Когда использовать: Когда цена и срок зависят от доступа, фактического состояния или незавершённых работ.
Результат: Зафиксированные условия осмотра и факты, которые нужно учесть в предложении.
Порядок заполнения
1. Заранее согласуйте законный доступ и безопасные условия осмотра. Укажите участников и цель.
2. Отделите наблюдаемые факты от предположений. Для измерений запишите метод, прибор и участок.
3. Привяжите фото к месту, дате и номеру. Сохраните исходные файлы.
4. Недоступные и скрытые участки перечислите как ограничения. Не подтверждайте их состояние по внешнему виду.
5. Для достройки используйте акт как исходные сведения; точные объёмы прежнего подрядчика при необходимости устанавливают отдельным исследованием.
Пример формулировки
«Разгрузка возможна со двора; высота ворот измерена в доступном проёме. Несущая способность перекрытия на маршруте перемещения груза не исследовалась».
Типичные ошибки
Приравнять посещение площадки к приёмке всех существующих работ.
Указать объём скрытой конструкции без документов или измерений.
Замените поля в квадратных скобках фактическими сведениями; добавьте необходимые строки. «Не применимо» сопровождайте причиной, неизвестные сведения обозначайте прямо. Удалите страницу инструкции из экземпляра, который направляется на подписание.
Нормативные ориентиры
ГК РФ, статья 743 — техническая документация и смета
Форму адаптируют к заданию и правилам конкретной закупки. Она не устанавливает новых обязанностей участника. Проверка источников: 05.11.2026.
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