# Заявка на строительную экспертизу

Пример заполнения. Учебные данные

Заявка описывает задачу. Состав, цену и срок исследования согласуют в договоре с экспертом. Не направляйте публично персональные данные и закрытые материалы.

Объект и адрес

Учебный объект А — административное здание, помещение 101

Договор

Договор У-А/26 от 01.09.2026

Дата и время

15.10.2026

Участок

Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000

Заявитель и роль в проекте

Заказчик А; технический заказчик

Контактное лицо и способ связи

Представитель заказчика; реальные контакты в учебном примере не приводятся

Задача и предстоящее решение

Проверить объём устройства перегородки перед согласованием акта № 7

Предмет разногласий

В акте указано 60 м², предварительный обмер даёт 54 м²

Исследуемые работы и период

Перегородка П-1; работы сентября–октября 2026 года

Документы в наличии

Договор, смета, РД АР-01 ред. 2, акт № 7, фотографии

Доступ и ограничения

Доступ по пропускам; облицовку без согласования не вскрывать

Критическая дата и причина

23.10.2026 — планируемое согласование оплаты

Ожидаемый результат

Заключение, ведомость обмеров и сопоставление с актом

Готовность к осмотру

Предлагается совместный осмотр 15.10.2026

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.