# Уведомление о совместном осмотре и обмерах

Пример заполнения. Учебные данные

Срок уведомления и способ доставки определяются договором и применимыми правилами. Неявка адресата сама по себе не означает согласия с результатами.

Объект и адрес

Учебный объект А — административное здание, помещение 101

Договор

Договор У-А/26 от 01.09.2026

Дата и время

08.10.2026

Участок

Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000

Отправитель

Заказчик А

Адресат и адрес направления

Подрядчик А; адрес и согласованный канал — по договору У-А/26

Исходящий номер и дата

УВ-А/01 от 08.10.2026

Основание

Рассмотрение акта № 7 и расхождений по перегородке П-1

Приглашение

Приглашаем направить уполномоченного представителя 15.10.2026 к 10:00 для совместного осмотра и обмеров

Место встречи и программа

КПП объекта А; помещение 101, перегородка П-1, фиксация размеров и проёмов

Что представить

Документ о полномочиях, исполнительную схему, расчёт объёма в акте № 7

Доступ, связь и согласование иной даты

Передать данные для пропуска по согласованному защищённому каналу; при невозможности участия предложить дату письменно

Приложения и подтверждение отправки

План участка осмотра; копия строки акта; реестр доставки хранится вместе с уведомлением

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.