# Акт совместных обмеров

Пример заполнения. Учебные данные

Ведомость должна позволять повторить расчёт. Не вычитайте проёмы автоматически, если применимая методика определения объёма предусматривает иное.

Объект и адрес

Учебный объект А — административное здание, помещение 101

Договор

Договор У-А/26 от 01.09.2026

Дата и время

15.10.2026

Участок

Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000

Номер и участники

ОМ-А/01; представители заказчика А и подрядчика А

Основание и уведомление

Акт № 7; уведомление УВ-А/01 от 08.10.2026

Предмет и границы

Перегородка П-1 в помещении 101; один слой кладки, без отделки

Метод и средства

Линейные обмеры; длина, высота, размеры проёмов; средства и идентификаторы указать по журналу измерений

Правило исчисления объёма

По согласованной позиции С-1: площадь кладки за вычетом проёмов

Результат

20,000 × 3,000 − 6,000 = 54,000 м². Схема ОМ-СХ/01 прилагается

Недоступные части и ограничения

Внутренний состав и армирование кладки обмером не устанавливались

Замечания участников

По доступным геометрическим размерам замечаний нет; расчёт стоимости согласуется отдельно

Приложения

Ведомость обмеров ВО-А/01; схема ОМ-СХ/01; фотографии Ф-А/01–03

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.