# Акт приёмки работ с замечаниями

Пример заполнения. Учебные данные

Не используйте этот шаблон вместо предусмотренной договором формы. Пределы приёмки и оговорки формулируйте конкретно; скрытые недостатки оцениваются с учётом статьи 720 ГК РФ.

Объект и адрес

Учебный объект А — административное здание, помещение 101

Договор

Договор У-А/26 от 01.09.2026

Дата и время

15.10.2026

Участок

Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000

Номер акта

ПР-А/01

Стороны и полномочия

Представители заказчика А и подрядчика А; основания полномочий заполняются сторонами

Предъявленный результат

Перегородка П-1 по акту № 7, строка 1

Объём рассмотрения

Документы, доступные поверхности и совместные обмеры ОМ-А/01

Принятые позиции

Геометрические размеры П-1 по ВО-А/01: 54 м²; денежные условия согласовываются отдельно

Замечания и спорные позиции

Заявлено 60 м²; требуется уточнение строки 1. Скрытое армирование не подтверждено представленными материалами

Срок и порядок реакции

Стороны согласуют дату представления уточнений письменно

Приложения и оговорки

ОМ-А/01, ВО-А/01, замечания ЗМ-А/01. Перечень замечаний является частью акта

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.