[image: ]   Формы документов для строительства
Мотивированные замечания к предъявленным работам
Пример заполнения. Учебные данные
Отказ от приёмки требует самостоятельной оценки оснований. Наличие любого замечания не даёт автоматического права отказаться от всего результата; учитывайте пункт 6 статьи 753 ГК РФ.
Объект и адрес
Учебный объект А — административное здание, помещение 101
Договор
Договор У-А/26 от 01.09.2026
Дата и время
15.10.2026
Участок
Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000
Кому и от кого
Подрядчику А от Заказчика А
Связанный акт
Акт № 7 от 07.10.2026
Замечание и его основание
По строке 1 заявлено 60 м² П-1. Совместный обмер ОМ-А/01 установил 54 м² при согласованном вычете проёмов
Что требуется уточнить
Просим представить корректировку расчёта либо документы и объяснение иной методики
Отдельно по скрытым работам
По строке 2 просим представить акты и схемы армирования; отсутствие документа не трактуется как отсутствие работ
Предлагаемое действие и срок ответа
Просим обсудить расхождение до 23.10.2026; это предложенная дата, договорные сроки сохраняются
Приложения
ОМ-А/01, ВО-А/01; сопоставительная ведомость СВ-А/01
Подписи и приложения
Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________
Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________
Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.
Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.
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