[image: ]   Формы документов для строительства
Уведомление о необходимости дополнительных работ
Пример заполнения. Учебные данные
Заполняется на основании фактических данных и условий договора. Сохраните подтверждения передачи документа адресату.
Объект и адрес
Учебный объект А — административное здание, помещение 101
Договор
Договор У-А/26 от 01.09.2026
Дата и время
16.10.2026
Участок
Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000
Кому и от кого
Заказчику А от Подрядчика А
Номер и дата
ДР-А/01 от 16.10.2026
Обнаруженное обстоятельство
При сверке узла П-1 выявлена необходимость дополнительного элемента по изменённому заданию заказчика
Исходная и изменённая документация
АР-01 ред. 2; проект изменения ИЗМ-01, ещё не утверждён
Почему работа не включена в исходный объём
Позиция отсутствует в согласованной С-1; проверить, не учтена ли в комплексной цене
Предварительный расчёт и влияние на срок
Ведомость ДР-В/01; срок определить после утверждения решения
Запрашиваемое решение
Просим подтвердить техническое решение, состав, стоимость и срок либо сообщить возражения
До получения ответа
Порядок затронутых работ определить по статье 743 ГК РФ и договору; не считать молчание согласованием цены
Подписи и приложения
Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________
Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________
Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 743, 744; договор.
Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.
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