# Уведомление о препятствующих работе обстоятельствах

Пример заполнения. Учебные данные

Заполняется на основании фактических данных и условий договора. Сохраните подтверждения передачи документа адресату.

Объект и адрес

Учебный объект Б — общественное здание, помещение 204

Договор

Договор У-Б/26 от 01.09.2026

Дата и время

21.10.2026

Участок

Оси В–Г / 4–5, оконный проём ОК-2

Кому и от кого

Заказчику Б от Подрядчика Б

Номер и дата

ПРП-Б/01 от 21.10.2026

Выявленное обстоятельство

В узлах 4 и 5 РД АР-02 различается решение примыкания ОК-2

Когда и как обнаружено

При анализе замечаний после осмотра 20.10.2026

Какие работы затронуты

Герметизация примыкания ОК-2 в помещении 204

Возможные последствия

Невозможно однозначно выбрать состав узла без разъяснения проектировщика

Подтверждения

Копии листов АР-02 с отметками противоречий; ОС-Б/01

Запрос решения

Просим предоставить согласованное уточнение узла и письменные указания

Действия до ответа

Предупреждение и приостановление затронутых работ оформляются при наличии условий статьи 716 ГК РФ; состояние участка и меры сохранности фиксируются отдельно

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статья 716; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.