[image: ]   Формы документов для строительства
Уведомление о препятствующих работе обстоятельствах
Пример заполнения. Учебные данные
Заполняется на основании фактических данных и условий договора. Сохраните подтверждения передачи документа адресату.
Объект и адрес
Учебный объект Б — общественное здание, помещение 204
Договор
Договор У-Б/26 от 01.09.2026
Дата и время
21.10.2026
Участок
Оси В–Г / 4–5, оконный проём ОК-2
Кому и от кого
Заказчику Б от Подрядчика Б
Номер и дата
ПРП-Б/01 от 21.10.2026
Выявленное обстоятельство
В узлах 4 и 5 РД АР-02 различается решение примыкания ОК-2
Когда и как обнаружено
При анализе замечаний после осмотра 20.10.2026
Какие работы затронуты
Герметизация примыкания ОК-2 в помещении 204
Возможные последствия
Невозможно однозначно выбрать состав узла без разъяснения проектировщика
Подтверждения
Копии листов АР-02 с отметками противоречий; ОС-Б/01
Запрос решения
Просим предоставить согласованное уточнение узла и письменные указания
Действия до ответа
Предупреждение и приостановление затронутых работ оформляются при наличии условий статьи 716 ГК РФ; состояние участка и меры сохранности фиксируются отдельно
Подписи и приложения
Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________
Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________
Основания для подготовки: ГК РФ, статья 716; условия договора.
Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.
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