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Акт фиксации состояния работ при смене подрядчика
Пример заполнения. Учебные данные
Акт устанавливает состояние на дату. Он сам по себе не расторгает договор и не является окончательным расчётом или отказом от требований.
Объект и адрес
Учебный объект В — корпус 2, фасад и склад М-1
Договор
Договор У-В/26 от 01.08.2026
Дата и время
25.10.2026, 10:00–13:00
Участок
Фасад в осях 1–6 / А, отметки 0,000–3,000
Номер акта
ФС-В/01
Участники и уведомление
Заказчик В, Подрядчик В; приглашение от 19.10.2026, способ доставки по договору
Момент фиксации
25.10.2026, 13:00; работы нового подрядчика ещё не начаты
Выполненные работы
Облицовка фасада в осях 1–3 / А: 90 м² по ведомости ГР-В/01
Незавершённые работы
Оси 3–6 / А: подготовлен участок, облицовка 90 м² не установлена
Скрытые части и ограничения
Крепления облицовки без вскрытия недоступны; ИД-02 не представлен
Материалы и оборудование
Склад М-1: панели 20 шт.; отдельная опись МТ-В/01
Недостатки и позиции сторон
Доступные поверхности осмотрены; состав скрытых работ требует дополнительных подтверждений
Приложения
ГР-В/01; МТ-В/01; ИД-Р/01; схема, фотографии и журнал доступа
Подписи и приложения
Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________
Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________
Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________
Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.
Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.
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