# Акт передачи строительной площадки

Пример заполнения. Учебные данные

Проверяйте основание прекращения доступа и полномочия сторон. Не добавляйте формулировку «претензий не имеем», если согласование касается только факта передачи.

Объект и адрес

Учебный объект В — корпус 2, фасад и склад М-1

Договор

Договор У-В/26 от 01.08.2026

Дата и время

25.10.2026, 10:00–13:00

Участок

Фасад в осях 1–6 / А, отметки 0,000–3,000

Номер документа

ПЛ-В/01

Передающая и принимающая стороны

Подрядчик В — Заказчику В; новый подрядчик в этом акте не участвует

Границы и время передачи

Корпус 2, фасад 1–6 / А, склад М-1; 25.10.2026, 13:30

Основание и документы

Отдельное соглашение о передаче площадки; ФС-В/01, ГР-В/01

Доступ, ключи и безопасность

Перечень ключей, пропусков, опасных зон и временных ограждений оформить приложением

Материалы и имущество

Передача только по МТ-В/01 и МТ-П/01; принадлежность спорных позиций не решается этим актом

Временные сети и показания приборов

Указать точки отключения, ответственных и показания на момент передачи

Разногласия и приложения

Недостающая ИД — по ИД-Р/01. Денежные требования рассматриваются отдельно

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.