ИНДЕКС  |  Формы документов для строительства
Форма организации на основе КС-11
Исходная форма утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (ОКУД 0322003). Настоящий бланк содержит изменения и подлежит утверждению в организации.
Учебный пример заполнения. Организации, объект, даты и суммы в примере вымышлены. Поля разрешений, испытаний, фактических выводов и подписей оставлены для заполнения по реальным документам.
Акт приемки законченного строительством объекта
Акт № УЧ-01 / учебное значение
Дата составления [указывается фактическая дата приемки]
Организация ООО «Учебный заказчик»; ОКПО [по документам]
	Код вида операции
	Код строительной организации
	Код участка
	Код объекта

	[по учетным данным]
	[по учетным данным]
	[по учетным данным]
	УЧ-01



Заказчик ООО «Учебный заказчик»
в лице [должность, Ф.И.О. и основание полномочий уполномоченного представителя]
Исполнитель работ ООО «Учебный подрядчик» (генеральный подрядчик)
в лице [должность, Ф.И.О. и основание полномочий уполномоченного представителя]
Стороны, руководствуясь договором строительного подряда № УЧ-01 от 01.02.20__ (учебный реквизит) и статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.
1 Объект и вид строительства
Исполнитель предъявил к приемке: производственный корпус учебного объекта; новое строительство.
Адрес объекта: [указать адрес по проектной и разрешительной документации].
2 Разрешение на строительство
[Нужен фактический документ: орган выдачи, номер и дата. Если разрешение не требуется, указать применимое законное основание.]
3 Участники строительства
ООО «Учебный подрядчик»; [субподрядчики, их реквизиты и выполненные виды работ - по фактическим документам; перечень можно оформить приложением].
4 Проектная и сметная документация
Генеральный проектировщик: ООО «Учебный проектировщик»; [реквизиты и выполненные разделы - по документам].
Другие проектные организации: [перечень, реквизиты и выполненные разделы - по фактическим документам или в приложении].
5 Исходные данные для проектирования
[Указать организации, выдавшие исходные данные, их реквизиты и состав данных; при необходимости оформить перечень приложением.]
6 Утверждение проектной и сметной документации
[Указать, кем утверждена / переутверждена документация, номер и дату документа-основания; для очереди или пускового комплекса уточнить состав.]
7 Сроки выполнения строительных и монтажных работ
	Начало работ месяц и год
	Окончание работ месяц и год

	Февраль 20__ (учебное значение)
	Октябрь 20__ (учебное значение)




8 Основные показатели объекта
Заполнить применимый вариант. Показатели по проекту и фактические показатели должны подтверждаться соответствующими документами.
Вариант А  Для всех объектов кроме жилых домов
Наименование объекта: производственный корпус учебного объекта.
	Показатель
	Ед. изм.
	По проекту
всего
	По проекту
очередь или комплекс
	Фактически
всего
	Фактически
очередь или комплекс

	Производственная площадь
	м²
	1 200
	-
	1 200
	-

	Строительный объем
	м³
	10 800
	-
	10 800
	-

	Число рабочих мест
	место
	20
	-
	20
	-


В графах «всего» показатели приводятся с учетом ранее принятых частей объекта. Для отдельного объекта без очередей и пусковых комплексов заполнение соответствующих граф уточняется по его проектной структуре. Все числа в таблице - учебные.
Вариант Б  Для жилых домов
Для выбранного учебного производственного объекта вариант Б не применяется. Структура таблицы сохранена для использования формы при приемке жилого дома.
	Показатель
	Ед. изм.
	По проекту
	Фактически

	Площадь застройки
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Количество этажей
	этаж
	Не применяется
	Не применяется

	Общий строительный объем
	м³
	Не применяется
	Не применяется

	В том числе подземная часть
	м³
	Не применяется
	Не применяется

	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Всего квартир
	шт.
	Не применяется
	Не применяется

	Общая площадь всех квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Жилая площадь всех квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Однокомнатные квартиры
	шт.
	Не применяется
	Не применяется

	Общая площадь однокомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Жилая площадь однокомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Двухкомнатные квартиры
	шт.
	Не применяется
	Не применяется

	Общая площадь двухкомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Жилая площадь двухкомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Трехкомнатные квартиры
	шт.
	Не применяется
	Не применяется

	Общая площадь трехкомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Жилая площадь трехкомнатных квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Четырехкомнатные и более квартиры
	шт.
	Не применяется
	Не применяется

	Общая площадь четырехкомнатных и более квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется

	Жилая площадь четырехкомнатных и более квартир
	м²
	Не применяется
	Не применяется




9 Оборудование и результаты его испытаний
[Требуются фактические сведения: перечень и количество установленного оборудования, соответствие проекту, акты приемки после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. Подтверждение в учебном примере не заполняется.]
10 Внешние инженерные коммуникации
[Проверить фактическое состояние сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи; указать документы принимающих эксплуатационных организаций. Готовность к эксплуатации без проверки не подтверждается.]
11 Работы с переносимыми сроками выполнения
Перечень заполняется только при допустимости переноса работ по применимым требованиям и условиям договора. Указать озеленение, покрытия подъездов и тротуаров, площадки, отделку фасадов и иные относящиеся к пункту работы.
	Работы
	Ед. изм.
	Объем
	Срок выполнения

	[Указать только при наличии правового и договорного основания]
	
	
	

	
	
	
	


12 и 13 Стоимость объекта и принимаемых основных фондов
Пункт 12: стоимость по утвержденной проектной и сметной документации. Пункт 13: стоимость принимаемых основных фондов. Денежные показатели указать в рублях и копейках.
	Показатель
	Пункт 12
По документации
	Пункт 13
Принимаемые фонды

	Всего
	60 000 000,00
	60 000 000,00

	В том числе строительные и монтажные работы
	48 000 000,00
	48 000 000,00

	В том числе оборудование, инструмент и инвентарь
	12 000 000,00
	12 000 000,00


Денежные показатели в пунктах 12 и 13 приведены исключительно для иллюстрации заполнения. Фактические суммы и состав затрат сверяются с подтверждающими документами.
14 Приложения к акту
[Указать фактически передаваемые документы, их реквизиты, количество листов и номера приложений. При необходимости оформить отдельную опись. Перечень в примере не удостоверяет передачу документов.]
15 Дополнительные условия и результат приемки
[Решение о приемке, замечания, основания отказа и дополнительные условия заполняются после фактической приемки. В учебном примере объект не считается принятым.]
При необходимости указать особенности приемки «под ключ», очереди или части объекта, совмещения функций заказчика и подрядчика. Акт не заменяет разрешение на ввод, когда оно требуется по статье 55 ГрК РФ.
	Объект сдал исполнитель работ
	Объект принял заказчик

	Должность ____________________
Подпись ______________________
Ф.И.О. _______________________
Дата _________________________
	Должность ____________________
Подпись ______________________
Ф.И.О. _______________________
Дата _________________________


Если функции заказчика и подрядчика выполняет одно лицо, состав подписей определяется инвестором. Подписи в учебном примере не проставляются.
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